迭代计划

制定日期：2026.07.06

| 组号 | 14 | 项目名称 | 生物实验助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 计划起止日期 | 7.7-7.12 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 复习前端web组件的实现; 7.7-7.8; 全体. 2; 学习agent接入web; 7.9-7.10; 金钰豪、谭昊. 3; 设计界面原型; 7.9-7.10; 桂寅瑞、岳耀扬、 刘鹿原. 4; 界面原型汇总、测试、评审以及撰写评估报告; 7.11-7.12; 金钰豪、谭昊. 5; 学习后端接口以及撰写ppt、Vision文档和用例模型; 7.11-7.12; 桂寅瑞、岳耀扬、 刘鹿原. |
| 预期成果： Vision文档 用例模型 界面原型的代码（html等） 本次迭代评估报告 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 风险; 影响; 缓解措施. Agent API不稳定或成本过高; 数据分析功能无法使用; 预留本地统计分析兜底方案. 提醒推送在移动端受限; 用户错过采集时间; 提供短信/邮件等多通道提醒. 多人协作数据冲突; 数据不一致; 采用乐观锁+变更日志机制. 大量图片存储压力; 存储成本高; 图片压缩+云存储+定期清理策略. |