迭代评估报告

评估日期：7.12

| 组号 | 14 | 项目名称 | 生物实验助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 实际起止日期 | 7.6-7.12 |
| 任务达成情况： - 重新评估了需求难度与优先级，制定了相应的迭代计划，进行了迭代一·界面原型迭代细粒度划分（D1） - 静态界面原型基本搭建完毕（D2） - 界面原型组内评审，评审结果集体评估优化，搭建完毕（D3） - 完成软件需求整理，编写Vision文档。《BioNote_生物实验记录助手_Vision文档.pdf》(D4) - 用例模型搭建（D5） |  |  |  |
| 质量情况： 测试： - 对初版界面原型进行了功能测试，发现接口的衔接不准确，出现了模块冗余 - 对第二版界面原型进行了代码审查，测试了代码的覆盖率 最终在基本满足功能需求的情况下，精简了代码体积 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 问题： - 生物实验记录模板类型模糊，种类过多难以统一 - 设计框架新颖，功能繁杂，难以着手 - 用例模型种类过多 变更： - 提供了复用率最高的典型记录模板，支持自定义记录条目模板设计 - 需求优先度进行了分级，以核心功能优先，拓展功能等待后期迭代 |  |  |  |
| 经验和教训： - 迭代规划需提前分级需求：初期未划分需求优先级，功能堆砌导致开发无从下手，后续应迭代启动前完成需求分级，核心功能优先落地。 - 前期分工要拆分细化任务：界面、用例、文档同步推进缺乏细分分工，多任务并行混乱，需按 D1-D5 任务明确专人负责，错开评审节点。 - 原型与需求评审前置规划：模板、用例模型体量过大后才评审，产生返工，规划阶段提前统一规范模板标准，中途开展阶段性组内评审减少后期修改。 |  |  |  |