迭代评估报告

评估日期：2026.07.23

| 组号 | 14 | 项目名称 | 生物实验助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 实际起止日期 | 7.14-7.23 |
| 任务达成情况： - 产品定位与范围界定：明确轻量化电子实验记录助手的产品定位、目标用户（ 高校学生、 教师/助教）及非目标功能（不做专业生物信息学、试剂库存、实时协作等）。 - 领域结构设计：确定"用户—项目成员关系—项目—实验记录—附件"的层次模型，补充审计事件等支撑对象。 - 详细功能需求与业务规则：共覆盖九个模块（用户与身份、项目管理、实验记录、实验模板、附件管理、搜索、审计、报告预览与导出、站内通知与审核提醒），每个模块均细化到字段级规则和状态转换。 - 权限矩阵：定义进行中项目的完整权限矩阵及个人模板的独立权限规则。 - 核心业务流程：梳理创建项目与邀请成员、创建填写审核实验记录、搜索中心与导出、项目归档四条主流程。 - 非功能性要求：覆盖安全、数据一致性、性能与可用性、API 错误语义。 |  |  |  |
| 质量情况： - 评审与测试 - 根据需求文档 01-product-overview.md 完成内部评审，对角色定义、状态转换、权限矩阵进行了逐条校验，确保规则无冲突、无遗漏。 - 前端界面在实现阶段经过易用性评审，发现了功能冗余问题，后续进行了迭代升级。 - 评审与测试结果 - 项目需求已明确，可作为后续开发和测试的稳定基准。 - 前端易用性问题已识别并在本迭代内完成修正，界面更加简洁、操作路径更清晰。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： - 遇到的问题 - 团队成员各自负责的模块在接口、数据格式和交互逻辑上存在不一致，导致前后端联调和模块整合时出现较多摩擦，集成进度滞后。 - 后端在对照前端页面进行接口开发时，发现部分页面元素和操作入口设计过于复杂，用户完成核心任务（如创建记录、提交审核）的操作路径过长，需要前端重构。 - 发生的变更 - 前端页面迭代升级：针对易用性问题，对实验记录编辑器、审核操作区和项目成员管理页面进行了简化重构，去除冗余操作入口，优化核心流程的操作步骤。 - 功能子系统修改整合：统一了各模块间的接口约定和数据格式，对成员管理、审核流程、通知系统等子系统进行了接口对齐和逻辑整合，消除了模块间的不一致。 |  |  |  |
| 经验和教训： - 接口约定应在编码前统一：各模块并行开发前应先明确接口契约和数据格式规范，避免各自实现后再对齐带来的集成成本。 - 前端设计需与后端同步评审：前端界面在设计阶段应尽早与后端沟通，确保页面元素与后端接口能力匹配，同时从用户视角审视操作路径，避免功能冗余。 - 模块整合应预留缓冲时间：多模块并行开发时，联调整合阶段的摩擦难以完全避免，迭代计划中应预留充分的集成和适配时间。 - 以核心流程驱动界面设计：界面设计应以用户完成核心任务的路径为主线，优先保证高频操作简洁高效，而非追求功能入口的全面铺开。 |  |  |  |